Daily Report (รายงานความคืบหน้าประจำวัน)

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างสถานีระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง (UAT Testing) วันที่ปฏิบัติงาน 2026-05-18

แผนการดำเนินโครงการ

| สถานที่ปฏิบัติงาน | วันที่เริ่มงาน | วันที่สิ้นสุด | ดำเนินงานมาแล้ว (วัน) | คงเหลือระยะเวลา (วัน) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานติดตั้งตู้ทางเข้าและทางออก B1 | 2026-05-10 | 2026-05-15 | 6 | 0 |
| งานทดสอบระบบตู้เข้าออก (UAT Testing) | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3 | 0 |
| หมายเหตุ: งานเสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงาน ประจำสัปดาห์ที่ 3 |  |  |  |  |

| ลำดับ | Job Details (รายละเอียดงาน) | สถานที่ | ผู้ดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบการทำงานของตู้จ่ายเงินอัตโนมัติ ผลการนำเนินการ: ผ่านการทดสอบ 100% สามารถออกใบเสร็จได้ถูกต้อง | อาคารจอดรถชั้น B1 | ทีมวิศวกรระบบ |
| 2 | ทดสอบและตั้งค่าระบบอ่านบัตรสมาชิกและระบบสแกนคิวอาร์โค้ด ผลการนำเนินการ: เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้สำเร็จ ประมวลผลรวดเร็ว | ทางเข้า-ออก อาคาร | ทีมไอที |

| หมายเหตุ: มีฝนตกเล็กน้อยในช่วงบ่าย แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานในที่ร่ม | สภาพอากาศ ☑ ปลอดโปร่ง ☐ ฝนตก ☐ มีเมฆมาก ☐ ฝนตกหนัก |
| --- | --- |

| ลำดับ | Worker (ผู้ปฏิบัติงาน) | คน / วัน | ชื่อ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน / โฟร์แมน | 1 | นายสมชาย ใจดี (ผู้จัดการโครงการ) | ☐ อัตราพลเต็ม ☑ อัตรากำลัง 8 / 13 อื่นๆ :undefined |
| 2 | ช่างไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ | 2 | นายสมศักดิ์ สายไฟ |  |
|  |  |  | นายสมคิด เดินท่อ |  |
| 3 | ช่างระบบสื่อสาร / ไอที | 1 | นายสมเจตน์ เน็ตเวิร์ก |  |
| 5 | ช่างเหล็ก / ช่างเชื่อม | 3 | นายทองดี เหล็กกล้า |  |
|  |  |  | นายทองใบ ลวดเชื่อม |  |
|  |  |  | นายทองคำ แผ่นเหล็ก |  |
| 7 | งานอื่นๆ | 1 | นายบุญมา ทั่วไป |  |

Photo Report (รายงานรูปภาพ)

สิ่งที่แนบมาด้วย ☐ ไม่มี ☑ เอกสาร ☑ ภาพประกอบ

| รายงานโดย undefined ผู้จัดการ / ผู้ควบคุมงาน / โฟร์แมน | ตรวจสอบโดย นาย/นาง -------------------------------------------------------------------- ผู้จัดการฝ่าย / PM / PMO |
| --- | --- |